Проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Кировском городском поселении на 2017 год»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В КИРОВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2017 ГОД»

|  |  |
| --- | --- |
| Инициатор разработки программы | Администрация Кировского городского поселения |
| Дата, номер и наименование нормативно правового акта, статьи федерального Закона, Закона РК и прочих документов, в которых указаны требования или рекомендации о необходимости разработки программы | Приказ Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2017 год», Постановление Администрации Приморского края № 74-па от 15.03.2017, Постановление администрации Кировского городского поселения № 177 от 21.03.2017 г. |
| Разработчик (соразработчики) программы | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление администрации Кировского городского поселения» |
| Ответственные исполнители | Администрация Кировского городского поселения |
| Участники муниципальной программы,  соисполнители муниципальной программы | Администрация Кировского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 год |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Расходы (тыс. рублей) 2017 год |
| Всего | 5960,47 |
| Бюджет РФ | 5716,09 |
| Местный бюджет | 244,37 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов на 3 %, создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан. |

1. Определение проблемы, на решение которой направлена программа

На территории Кировского городского поселения расположены 53 многоквартирных жилых дома. Анализ сферы благоустройства в городском поселении показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

В то же время в вопросах благоустройства Кировского городского поселения имеется ряд проблем: низкий уровень комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в Кировском городском поселении имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1. благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

* ремонт автомобильных дорог общего пользования;
* ремонт тротуаров;
* обеспечение освещения территорий общего пользования;
* установку скамеек;
* установку урн для мусора;
* оборудование городских автомобильных парковок;
* озеленение территорий общего пользования;
* иные виды работ.

1. благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

* ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
* ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;
* обеспечение освещения дворовых территорий;
* установку скамеек;
* установку урн для мусора.
* оборудование детских и (или) спортивных площадок;
* оборудование автомобильных парковок;
* озеленение дворовых территорий;
* иные виды работ

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Кировском городском поселении на 2017 год» осуществляется путем реализации следующих этапов:

* проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Кировском городском поселении на

2017 год» и Порядка организации деятельности общественной комиссии», утвержденного постановлением администрации Кировского городского поселения

* рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Кировского городского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с [Порядко](file:///C:/Users/k401n4/Desktop/Р¤РћР РњРР РћР’РђРќРР•%20Р)м представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории Кировского городского поселения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Кировском городском поселении на 2017 год»;
* рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Кировского городского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с [Порядко](file:///C:/Users/k401n4/Desktop/Р¤РћР РњРР РћР’РђРќРР•%20Р)м представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Кировского городского поселения, на которых планируется благоустройство в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Кировском городском поселении на 2017 год»

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

* повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
* запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
* сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Кировского городского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

1. Цель программы

Основной целью Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Кировском городском поселении на 2017 год» является повышение уровня благоустройства территорий Кировского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в

благоустройстве территорий общего пользования Кировского городского поселения, в том числе социально значимых объектов;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов Кировского городского поселения;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Кировского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

1. Обоснование направлений и средств решения проблемы, сроки выполнения программы

Реализация мероприятий муниципальной программы основана на обеспечении достижения запланированных результатов и величин целевых индикаторов, показателей, установленных в муниципальной программе.

Реализация мероприятий в части закупок, товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

Финансирование программы «Формирование современной городской среды в Кировском городском поселении на 2017 год» запланировано за счет средств бюджета РФ и местного бюджета.

1. Задачи и мероприятия программы, результативные показатели

Задачи и мероприятия программы, результативные показатели изложены в приложении к муниципальной программе.

1. Ресурсное обеспечение

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета РФ и бюджета Кировского городского поселения. Общий объем средств, необходимый для реализации основных мероприятий программы на 2017 год составляет 5960,47 тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования |
| Федеральный бюджет | 5716,09 |
| Бюджет ПК | - |
| Местный бюджет | 244,37 |
| Прочие источники | - |

6. Система управления и контроля за ходом реализации программы

Координацию и контроль за ходом выполнения программы осуществляет администрация Кировского городского поселения.

Ответственный исполнитель организует реализацию программы, вносит предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) соответствующей программы.

7. Ожидаемые результаты выполнения программы, определение ее эффективности

Реализация мероприятий муниципальной программы в полном объеме будет способствовать:

* Улучшению благоустройства дворовых территорий Кировского городского поселения на 3 %;

Приложение № 1 к постановлению администрации Кировского городского поселения от 21.03.2017 №177

Мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Кировском городском поселении на 2017 год».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строк | | Наименование | Сроки  выполнени  я | Исполните  ли,  главные | Источники финансирования | Ориентировочный объем финансирования тыс. руб., в | Целевой показатель (индикатор) реализации \* |
|  | |  | мероприят | распорядит |  | 2017 г. | 2017 г. |
|  | | | | | | | |
| Задача № 1 Благоустройство территорий общего пользования Кировского городского поселения | | | | | | |  |
|  |  | |  | Администрация Кировского городского поселения | Всего: в т.ч. | 6000,00 | Ремонт асфальтобетонного покрытия площади С.М. Кирова в п.Кировский - 6822 м2, |
|  | Ремонт асфальто- бетонного покрытия площади им. С.М Кирова в п.Кировский | |  | Федеральный бюджет | 5800,00 |
| 1 |  | | 2017 | Местный бюджет | 200,00 |
|  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | |  |  | Привлеченные средства |  |  |