АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2017 г.                                п. Кировский                                     № 888

Об утверждении муниципальной  программы администрации

Кировского городского поселения «Формирование современной комфортной городской среды на территории Кировского городского поселения

на 2018- 2022 г.г.»

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках стратегического направления «ЖКХ и городская среда», в  соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил  предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года № 691,  «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 г.г.», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,  постановлением администрации Кировского городского поселения от 25.07. 2017 г. № 58 «О дальнейшей реализации федерального приоритетного проекта «Формирование  комфортной городской среды» на территории Кировского городского поселения Кировского  района Приморского края и на основании Устава Кировского городского поселения, администрация Кировского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу администрации Кировского городского поселения «Формирование современной комфортной городской среды на территории Кировского городского поселения  на 2018- 2022 г. г.».

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3.  Контроль за исполнением постановления   оставляю за собой.

Глава Кировского городского поселения-

глава администрации Кировского

городского поселения                                                                    Лозовских С.А.

Приложение

к постановлению администрации Кировского городского поселения от 07.12.2017 г. №  888

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Кировского городского поселения» на 2018-2022 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Кировского городского поселения» на 2018-2022 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | администрации Кировского городского поселения |
| Участники Программы | Администрация Кировского городского поселения, Департамент ЖКХ и ТР Приморского края, Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации, граждане Кировского городского поселения |
| Структура Программы: | - Благоустройство дворовых территорий . - Благоустройство общественных территорий. |
| Цели Программы | - Повышение качества и комфорта городской среды на территории Кировского городского поселения; - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - организация искусственного освещения дворовых территорий; -создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства общественных территорий; - совершенствование архитектурно художественного облика п. Кировский; - выполнение озеленения дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Задачи Программы | - Повышения уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Кировского городского поселения; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кировского городского поселения; - обеспечение формирования единого облика Кировского городского поселения; - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Кировского городского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.; - Количество благоустроенных общественных территорий, ед.; |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2018 – 2022 годах в 5 этапов: I – 2018 г., II – 2019 г., III – 2020 г., IV – 2021 г., V – 2022 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 96 861 885,00 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2018 год – 28 100 117,00 руб., 2019 год – 15 201 057,00 руб., 2020 год – 15 201 057,00 руб., 2021 год – 19 179 827,00 руб., 2022 год – 19 179 827,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы — 77 094 679,00 руб., в том числе по годам: 2018 год – 22 367 693,00 руб., 2019 год – 12 096 351,00 руб., 2020 год – 12 096 351,00 руб., 2021 год – 15 267 142,00 руб., 2022 год – 15 267 142,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы — 15 788 485,00 руб., в том числе по годам: 2018 год – 4 580 319,00 руб., 2019 год – 2 477 772,00 руб., 2020 год – 2 477 772,00 руб., 2021 год – 3 126 311,00 руб., 2022 год – 3 126 311,00 руб. Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы — 3 971 332,00 руб., в том числе по годам: 2018 год – 1 152 104,00 руб., 2019 год – 623 242,00 руб., 2020 год – 623 242,00 руб., 2021 год – 786 372,00 руб., 2022 год – 786 372,00руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: - Благоустроить 53 дворовых территорий многоквартирных жилых домов; -Благоустроить 3 общественных территории городского поселения; |

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Для решения полномочий в рамках ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо выполнять мероприятия в сфере благоустройства, в части поддержания чистоты и порядка, осуществления мероприятий по улучшению состояния зеленых насаждений и приведение их в надлежащие декоративное состояние на придомовых территориях многоквартирных жилых домов.

За последние годы администрацией Кировского городского поселения выполнены работы по комплексному благоустройству следующих мест массового отдыха населения: Центральная площадь им. С.М.Кирова

В настоящее время имеются места массового отдыха населения, нуждающиеся в комплексном благоустройстве.

При выполнении работ по комплексному благоустройству необходимо учитывать мнение жителей поселения, сложившуюся инфраструктуру, а также требования обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексный подход к благоустройству наиболее посещаемых мест поселения позволит восстановить уже имеющиеся рекреационные зоны.

В условиях сложившейся застройки придомовые территории (дворовые территории) многоквартирных домов не имеют достаточного количества парковочных мест, дворовые проезды находятся в неудовлетворительном состоянии (асфальтовое покрытие либо сильно повреждено: имеются ямы, ухабы, либо вовсе отсутствует), автотранспорт жители нередко паркуют на газонах, на придомовых территориях с зелеными насаждениями и травянистым покровом. Кроме того, степень благоустроенности выражается в скудном освещении или его отсутствии, что напрямую связано с угрозой здоровью граждан (получение травм в ночное (темное) время суток).

В связи с этим разработана программа «Формирование современной городской среды Кировского городского поселения» на 2018-2022 годы (далее – Программа).

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1. Повышение качества и комфорта городской среды;

2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;

3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории поселения;

4. Создание условий для отдыха населения поселения.

Для достижения указанных целей выделены основные задачи:

1. Улучшение состояния придомовых территорий поселения;

2. Благоустройство территорий общего пользования поселения;

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые показатели (индикаторы) Программы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.;

2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.;

Реализация Программы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности:

1. Благоустроить 53 дворовых территории многоквартирных жилых домов;

2. Благоустроить 3 общественных территории;

Целевые показатели (индикаторы) Программы представлены в Приложении              № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с учетом объемов и источников финансирования, исполнителей, соисполнителей и периодов их реализации представлен в Приложении № 2 к Программе.

В рамках Программы планируется осуществить следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения», в т.ч.

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

1.2 Благоустройство мест массового отдыха населения;

Перечень дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годах приведены в приложении № 6 к Программе.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 3 к Программе);

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 4 к Программе);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение № 5 к Программе);

- перечень дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, отражены в приложении № 6 к Программе;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы (Приложение № 7 к Программе).

Формирование перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов, осуществляется в соответствии с порядком включения дворовых территорий многоквартирных домов в Программу, утверждаемым администрацией поселения.

Выполнение работ, предусмотренных приложениями №№ 3, 4 к Программе должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Объемы денежных средств, предусмотренных на благоустройство внутриквартальных территорий многоквартирных жилых домов, подлежат уточнению после прохождения ценовой экспертизы.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2018-2022 годов в 5 этапов:                     I этап – 2018 г., II этап – 2019 г., III этап – 2020 г., IV этап – 2021 г., V этап – 2022 г.

I этап: выполнение работ по благоустройству 10 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, сквер Победы расположенный рядом с музеем им. В.М. Малаева на ул. Советская в п.Кировский;

II этап: выполнение работ по благоустройству 9 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, благоустройство территории прилегающей к клубу расположенному в с. Павло -Федоровка;

III этап: выполнение работ по благоустройству 9 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов, благоустройство сквера расположенного рядом с МБОУ СОШ №2 по ул.Ленинская в п.Кировский;

благоустройство территории прилегающей к клубу расположенному в с. Павло -Федоровка;

IV этап: выполнение работ по благоустройству 10 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов;

V этап: выполнение работ по благоустройству 15 внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов.

6. Механизм реализации Программы

и контроль за ходом ее исполнения

6.1. Ответственным исполнителем Программы является администрация Кировского городского поселения

6.2. Реализация Программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств:

- Федерального бюджета;

- бюджета Приморского края;

- бюджета Кировского городского поселения.

Реализация Программы осуществляется путем исполнения плана мероприятий, приведенных в Приложении № 2 к Программе.

6.3. Перечень мероприятий Программы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

6.4. В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации Программы осуществляет  заместитель главы администрации Кировского городского поселения, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Контроль целевого использования средств бюджета городского поселения на реализацию мероприятий осуществляет финансовый отдел администрации Кировского городского поселения.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы планируется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета Кировского городского поселения. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 96 861 885,00 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам:

2018 год – 28 100 117,00 руб.,

2019 год – 15 201 057,00 руб.,

2020 год – 15 201 057,00 руб.,

2021 год – 19 179 827,00 руб.,

2022 год – 19 179 827,00 руб.

.

.

Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы — 77 094 679,00 руб., в том числе по годам:

2018 год –  22 367 693,00 руб.,

2019 год – 12 096 351,00 руб.,

2020 год – 12 096 351,00 руб.,

2021 год – 15 267 142,00 руб.,

2022 год – 15 267 142,00 руб

Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы — 15 788 485,00 руб., в том числе по годам:

2018 год – 4 580 319,00 руб.,

2019 год – 2 477 772,00 руб.,

2020 год – 2 477 772,00 руб.,

2021 год – 3 126 311,00 руб.,

2022 год – 3 126 311,00 руб.

.

Объем средств бюджета городского поселения на финансирование Программы — 3 971 332,00 руб., в том числе по годам:

2018 год –  1 152 104,00 руб.,

2019 год –  623 242,00 руб.,

2020 год –  623 242,00 руб.,

2021 год –   786 372,00 руб.,

2022 год –   786 372,00 руб.,

.

Объем финансирования по годам и источники финансирования представлены в Приложении № 2 к Программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кировского городского поселения» на 2018-2022 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Кировского городского поселения» на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Программа «Формирование современной городской среды Кировского городского поселения» на 2018-2022 годы |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 10 | 19 | 28 | 38 | 53 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кировского городского поселения» на 2018-2022 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Кировского городского поселения» на 2018-2022 годы

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ всего, руб. | Оценка расходов (руб.), годы | Ответственный исполнитель | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| Программа «Формирование современной городской среды Кировского городского поселения» на 2018-2022 годы |
| 1 | Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, всего | 96 861 885,00 | 28 100 117,00 | 15 201 057,00 | 15 201 057,00 | 19 189 827,00 | 19 189 827,00 | Администрация Кировского городского поселения | 2018-2022 |
|  | Федеральный бюджет | 77094679,00 | 22367693,00 | 12096350,00 | 12096351,00 | 15267142,00 | 15267142,00 |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 15788485,00 | 4580319,00 | 2477772,00 | 2477772,00 | 3126311,00 | 3126311,00 |  |  |
|  | бюджет городского поселения | 3971332,00 | 1152104,60 | 623242,90 | 623242,90 | 786372,60 | 786372,60 |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, всего | 46891603,00 | 9994529,00 | 8775107,00 | 8775107,00 | 8775107,00 | 8046817.00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 35315869,46 | 7955645,73 | 6984985,81 | 6984985,81 | 6984985,81 | 6405266,68 |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 7231767,15 | 1629108,35 | 1430342,57 | 1430342,57 | 1430342,57 | 1311631,23 |  |  |
|  | бюджет городского поселения | 1819033,49 | 409775,71 | 359779,41 | 359779,41 | 359779,41 | 329919,51 |  |  |
| 1.2 | Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования поселения, всего | 52495216,00 | 18105587,00 | 6425949,00 | 6425949,00 | 10404720,00 | 11133010,00 | Администрация Кировского городского поселения | 2018-2022 |
|  | Федеральный бюджет | 41786192,52 | 14412047,98 | 5115055,61 | 5115055,61 | 8282157,16 | 8861876,31 |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 8556720,32 | 2951210,42 | 1047429,73 | 1047429,73 | 1695969,37 | 1814680,69 |  |  |
|  | бюджет городского поселения | 2152303,88 | 742328,50 | 263463,92 | 263463,92 | 346824,00 | 456453,43 |  |  |
| ИТОГО: по Программе: в том числе: | 96 861 885,00 | 22845624,00 | 12358583,00 | 12358583,00 | 15593356,00 | 15593356,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 77 094 679,00 | 18 185 117,00 | 9 834 432,00 | 9 834 432,00 | 12412311,00 | 12412311,00 |  |  |
| бюджет Приморского края | 15 788 485,00 | 3723837,00 | 2014449,00 | 2014449,00 | 2541717,00 | 2541717,00 |  |  |
| бюджет городского поселения | 3 971 332,00 | 936 670,60 | 506 701,90 | 506 701,90 | 639 327,60 | 639 327,60 |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кировского городского поселения» на 2018-2022 годы

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек и урн для мусора.

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кировского городского поселения» на 2018-2022годы

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных приложением № 3 к Программе.

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кировского городского поселения» на 2018-2022 годы

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ

| № п/п | Перечень работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов: |  |  |
| 1.1 | Устройство асфальтобетонного покрытия со снятием деформированных асфальтобетонных покрытий | 10 м2 | 6 829,0 |
| 1.2 | Устройство асфальтобетонного покрытия с устройством выравнивающего подстилающего слоя | 10 м2 | 6 005,0 |
| 1.3 | Устройство асфальтобетонного покрытия без устройства выравнивающего подстилающего слоя | 10 м2 | 5 315,0 |
| 1.4 | Установка бордюрного камня дорожного с демонтажем старого | 1 м | 1 902,0 |
| 1.5 | Установка бордюрного камня дорожного без демонтажа | 1 м | 1 555,0 |
| 1.6 | Установка бордюрного камня тротуарного с демонтажем старого | 1 м | 1 499,0 |
| 1.7 | Установка бордюрного камня тротуарного без демонтажа | 1 м | 1 119,0 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий: |  |  |
| 2.1 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 1 шт. | 16 744,0 |
| 3 | Установка скамеек и урн для мусора: |  |  |
| 3.1 | Стоимость скамеек: |  |  |
|  |  | 1 шт. | 6 260,0 |
|  |  | 1 шт. | 4 820,0 |
|  |  | 1 шт. | 2 780,0 |
|  |  | 1 шт. | 2 485,0 |
|  |  | 1 шт. | 5 720,0 |
|  |  | 1 шт. | 2 505,0 |
| 3.2 | Стоимость монтажных работ: |  |  |
|  | Установка скамейки | 1 шт. | 7 204,0 |
|  | Установка урны | 1 шт. | 5 570,0 |

Единичные расценки работ установлены в соответствие с государственными элементарными сметными нормами по состоянию на 2 квартал 2017 года.

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кировского городского поселения» на 2018-2022 годы

Перечень дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годах

| № п/п | Наименование территории, адрес | Планируемый год благоустройства |
| --- | --- | --- |
| Дворовые территории |
|  | п.Кировский, ул.Набережная, 55 | 2018 |
|  | п.Кировский, ул.Набережная, 55а | 2018 |
|  | п.Кировский, ул.Набережная, 57 | 2018 |
|  | п.Кировский, ул.Набережная, 56 | 2018 |
|  | п.Кировский, ул.Набережная, 58 | 2018 |
|  | п.Кировский, ул.Николая Сорокина, 37 | 2018 |
|  | п.Кировский, ул.Набережная, 62 | 2018 |
|  | п.Кировский, ул.Набережная, 64 | 2018 |
|  | п.Кировский, ул.Набережная, 75 | 2018 |
|  | п.Кировский, ул.Набережная, 77 | 2018 |
|  | п.Кировский, ул.Набережная, 50 | 2019 |
|  | п.Кировский, ул.Партизанская, 96 | 2019 |
|  | п.Кировский, ул.Советская, 63 | 2019 |
|  | п.Кировский, ул.Советская,78 | 2019 |
|  | п.Кировский, ул.Набережная, 79 | 2019 |
|  | п.Кировский, ул.Набережная, 81 | 2019 |
|  | п.Кировский, ул.Набережная, 81б | 2019 |
|  | п.Кировский, ул.Набережная, 83 | 2019 |
|  | п.Кировский, ул.Набережная, 85 | 2019 |
|  | п.Кировский, ул.Набережная, 91 | 2020 |
|  | п.Кировский, ул.Шевченко, 124 | 2020 |
|  | п.Кировский, ул.Шевченко, 122 | 2020 |
|  | п.Кировский, ул.Шевченко, 120 | 2020 |
|  | п.Кировский, ул.Шевченко, 118 | 2020 |
|  | п.Кировский, ул.Шевченко, 116 | 2020 |
|  | п.Кировский, ул.Шевченко, 119 | 2020 |
|  | п.Кировский, ул.Шевченко, 117 | 2020 |
|  | п.Кировский, ул.Шевченко, 115 | 2020 |
|  | п.Кировский, ул.Шевченко, 113 | 2021 |
|  | п.Кировский, ул. Шевченко, 105 | 2021 |
|  | п.Кировский, ул. Шевченко, 107 | 2021 |
|  | п.Кировский, ул.Ленинская, 36 | 2021 |
|  | п.Кировский, ул.Ленинская, 38 | 2021 |
|  | п.Кировский, ул.Комсомольская, 23 | 2021 |
|  | п.Кировский, ул.Партизанская, 67 | 2021 |
|  | п.Кировский, ул.Партизанская, 69 | 2021 |
|  | п.Кировский, ул.Колхозная, 14 | 2021 |
|  | п.Кировский, ул.Колхозная, 80 | 2021 |
|  | п.Кировский, ул.Гагарина, 79 | 2022 |
|  | п.Кировский, ул.Гагарина, 81 | 2022 |
|  | п.Кировский, ул.Гагарина, 83 |  |
|  | п.Кировский, ул.Гагарина, 95 |  |
|  | п.Кировский, ул.Строительная, 3 |  |
|  | п.Кировский, ул.Строительная, 3а |  |
|  | п.Кировский, ул.Строительная, 3б |  |
|  | п.Кировский, ул.Юбилейная, 1 |  |
|  | п.Кировский, ул. Юбилейная,3 |  |
|  | п.Кировский, ул. Юбилейная, 5 |  |
|  | п.Кировский, ул. Юбилейная, 7 |  |
|  | п.Кировский, ул. Юбилейная, 7а |  |
|  | п.Кировский, ул. Юбилейная, 9 |  |
|  | с.Авдеевка, ул.Центральная, 10 |  |
|  | с.Авдеевка, ул.Центральная, 12 |  |
|  | Территории общего пользования |  |
|  | Сквер Победы рядом с музеем им.Малаева В.М. 2018 | 2018 |
|  | Территория расположенная рядом к клубом в с.Павло-Федоровка | 2019 |
|  | Сквер расположенный рядом с МБОУ СОШ №2 в п.Кировский | 2020 |

Данный перечень подлежит корректировке после проведения общественных обсуждений.

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кировского городского поселения» на 2018-2022 годы

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и городских парков, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и городских парков, включаемых в Программу «Формирование современной городской среды Кировского городского поселения» (далее - Порядок).

2. В Порядке применяются следующие понятия:

- дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, городского парка, подлежащей благоустройству;

- представитель заинтересованных лиц - лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме. Представителем (представителями) заинтересованных лиц являются лица из числа собственников помещений, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории;

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается администрацией городского поселения.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, а также в отношении наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, определенных в ходе проведения общественных обсуждений.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или   упрощенном виде - изображение территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства территории и техническому оснащению площадок, исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов градостроительного проектирования

7. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

7.1. Для дворовых территорий:

7.1.1. осмотр территории, предлагаемой к благоустройству, осмотр дворовых территорий проводится совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.1.2. разработка дизайн-проекта;

7.1.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

7.1.4. утверждение дизайн-проекта путем прохождения общественных обсуждений.

7.2. Для наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования:

7.2.1. осмотр территории, предлагаемой к благоустройству, определение перечня работ;

7.2.2. разработка дизайн-проекта;

7.2.3. утверждение дизайн-проекта путем прохождения общественных обсуждений.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект дворовой территории в течение двух рабочих дней с момента его получения, и представить в администрацию городского поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, администрация городского поселения в течение двух рабочих дней передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц комиссии, проводящей общественные обсуждения для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования  утверждаются постановлением администрации городского поселения после прохождения общественных обсуждений.